|  |
| --- |
| Historia de Usuario (HU)   |
| Nombre/Titulo   | Carga de detalles de proyecto.  (FRANCO) |
| Identificador de la HU   | HU05   |
| Usuario involucrado   | Alumno/ Docente/ Comité   | Iteración asignada   | Sprint 5  |
| Prioridad   | Media  | Riesgo en desarrollo   | Baja  |
| Puntos Estimados   | 3  | Puntos Reales   |    |
| Recurso responsable   | Victor Baldeon  |
|     Descripción   | Como Alumno/ Docente/ Comité quiero subir un archivo adjunto al proyecto en registro para tener la documentación registrada.   |
|   Criterios de aceptación   | * Cuando el Alumno/ Docente/ Comité ingrese a la vista de registrar proyecto, se mostrará en la parte final del formulario una opción para subir documentos.
* Cuando el Alumno/ Docente/ Comité seleccione el archivo correspondiente (doc, docx, pdf) se habilitará la opción de “Enviar propuesta” y al presionar dicho botón cargará la propuesta a la base de datos del sistema web.
 |

Listo(¿?

|  |
| --- |
| Historia de Usuario (HU)  |
| Nombre/Titulo  | Editar información de proyectos masivamente. (DANIEL) |
| Identificador de la HU  | HU30  |
| Usuario involucrado  | Docente/Comité  | Iteración asignada  | Sprint 5  |
| Prioridad  | Alta   | Riesgo en desarrollo  | Baja  |
| Puntos Estimados  | 3  | Puntos Reales  |    |
| Recurso responsable  | Emanuel Gonzales  |
|     Descripción  | Como docente/comité quiero editar masivamente información de proyectos para editar campos en común.  |
|   Criterios de aceptación  | * Cuando el docente/comité hace una selección múltiple en la lista de proyectos el sistema debe habilitar la opción de “edición masiva”.
* Cuando el docente/comité hace click en “edición masiva” el sistema mostrará un pop-up donde se mostrará una selección múltiple para seleccionar el campo a editar y una caja de texto donde se ingresará el nuevo valor.
* Cuando el docente/comité selecciona el campo a editar y el nuevo valor del campo y le hace click en “guardar” el sistema editará la información especificada en todos los proyectos seleccionados.
 |

|  |
| --- |
| Historia de Usuario (HU)  |
| Nombre/Titulo  | Modificar contraseña de acceso a la web. (FRANCO) |
| Identificador de la HU  | HU33  |
| Usuario involucrado  | Alumno/Docente/Comité  | Iteración asignada  | Sprint 5  |
| Prioridad  | Media  | Riesgo en desarrollo  | Baja  |
| Puntos Estimados  | 3  | Puntos Reales  |  3  |
| Recurso responsable  | Emanuel Gonzales  |
|     Descripción  | Como Alumno/Docente/Comité quiero cambiar mi contraseña para actualizar mis credenciales de acceso.  |
|   Criterios de aceptación  | * Dado a que el Alumno/Docente/Comité quiere actualizar su contraseña y cuando rellena el formulario con la contraseña actual junto a la nueva y le da clic en confirmación, entonces el sistema debe actualizar la contraseña y mostrarle un mensaje de confirmación.
 |

Listo(¿?

|  |
| --- |
| Historia de Usuario (HU)  |
| Nombre/Titulo  | Recuperar contraseña de acceso a la web.  (DANIEL) |
| Identificador de la HU  | HU34  |
| Usuario involucrado  | Alumno/Docente/Comité  | Iteración asignada  | Sprint 5  |
| Prioridad  | Media  | Riesgo en desarrollo  | Baja  |
| Puntos Estimados  | 3  | Puntos Reales  |  5  |
| Recurso responsable  | Emanuel Gonzales  |
|     Descripción  | Como Alumno/Docente/Comité quiero recuperar mi contraseña para volver a tener acceso a la web.  |
|   Criterios de aceptación  | * Dado a que el Alumno/Docente/Comité quiere recuperar su contraseña para acceder a la web y cuando da clic en “recuperar contraseña”, entonces el sistema debe enviarle al correo del usuario una nueva contraseña autogenerada.
 |

EXCEL DE CARGA MASIVA:

* Columna “código”
* Columna “semester\_id” (solo 1)

|  |
| --- |
| Historia de Usuario (HU)  |
| Nombre/Titulo  | Subir mediante carga masiva lista de códigos habilitados para registro. (FRANCO) |
| Identificador de la HU  | HU41  |
| Usuario involucrado  | Docente/Comité  | Iteración asignada  | Sprint 4  |
| Prioridad  | Media  | Riesgo en desarrollo  | Media  |
| Puntos Estimados  | 3  | Puntos Reales  |  3  |
| Recurso responsable  | Emanuel Gonzales  |
|     Descripción  | Como Docente/Comité quiero subir mediante carga masiva lista de códigos habilitados para habilitar el registro a cierto grupo de alumnos a la plataforma.  |
|   Criterios de aceptación  | * Dado que el Docente/Comité quiere subir mediante carga masiva lista de códigos habilitados y cuando se encuentra en la vista de lista de usuarios habilitados, le da clic a “Cargar nueva lista”, sube el archivo Excel de la lista de códigos y da clic en “cargar”, entonces el sistema debe registrar el nuevo grupo de alumnos habilitados para registrarse.
* Dado que el Docente/Comité quiere subir mediante carga masiva lista de códigos habilitados y cuando se encuentra en la vista de lista de usuarios habilitados, le da clic a “Cargar nueva lista”, sube el archivo Excel de la lista de códigos y da clic en “cargar” y algunos códigos no pudieron ser ingresados, entonces el sistema debe registrar el nuevo grupo de alumnos habilitados para registrarse y mostrar una alerta con los códigos que no lograron registrarse al sistema.
* Dado que el Docente/Comité quiere cancelar la subida mediante carga masiva lista de códigos habilitados y cuando se encuentra en la vista de lista de usuarios habilitados, le da clic a “Cargar nueva lista”, sube el archivo Excel de la lista de códigos y da clic en “cancelar”, entonces el sistema debe redirigirlo nuevamente a la vista de Lista de usuarios habilitados.
 |

|  |
| --- |
| Historia de Usuario (HU)  |
| Nombre/Titulo  | Subir mediante carga masiva lista de códigos bloqueados para registro. (FRANCO) |
| Identificador de la HU  | HU44  |
| Usuario involucrado  | Docente/Comité  | Iteración asignada  | Sprint 4  |
| Prioridad  | Media  | Riesgo en desarrollo  | Media  |
| Puntos Estimados  | 3  | Puntos Reales  |  3  |
| Recurso responsable  | Emanuel Gonzales  |
|     Descripción  | Como Docente/Comité quiero subir mediante carga masiva lista de códigos bloqueados para bloquear el registro a cierto grupo de alumnos a la plataforma.  |
|   Criterios de aceptación  | * Dado que el Docente/Comité quiere subir mediante carga masiva lista de códigos bloqueados y cuando se encuentra en la vista de lista de usuarios bloqueados, le da clic a “Cargar nueva lista”, sube el archivo Excel de la lista de códigos y da clic en “cargar”, entonces el sistema debe registrar el nuevo grupo de alumnos con el registro bloqueado
* Dado que el Docente/Comité quiere subir mediante carga masiva lista de códigos bloqueados y cuando se encuentra en la vista de lista de usuarios bloqueados, le da clic a “Cargar nueva lista”, sube el archivo Excel de la lista de códigos y da clic en “cargar” y algunos códigos no pudieron ser ingresados, entonces el sistema debe registrar el nuevo grupo de alumnos con el registro bloqueado y mostrar una alerta con los códigos que no lograron registrarse al sistema.
* Dado que el Docente/Comité quiere cancelar la subida mediante carga masiva lista de códigos bloqueados y cuando se encuentra en la vista de lista de usuarios bloqueados, le da clic a “Cargar nueva lista”, sube el archivo Excel de la lista de códigos y da clic en “cancelar”, entonces el sistema debe redirigirlo nuevamente a la vista de lista de usuarios bloqueados.
 |

|  |
| --- |
| Historia de Usuario (HU)  |
| Nombre/Titulo  | Listar carteras de proyectos. (DANIEL) (AGREGAR CANTIDAD DE PROYECTOS EN DICHAS CARTERAS) |
| Identificador de la HU  | HU43  |
| Usuario involucrado  | Docente/Comité  | Iteración asignada  | Sprint 4  |
| Prioridad  | Media  | Riesgo en desarrollo  | Media  |
| Puntos Estimados  | 3  | Puntos Reales  |  3  |
| Recurso responsable  | Emanuel Gonzales  |
|     Descripción  | Como Docente/Comité quiero listar las distintas carteras de proyectos generadas para tener el historial de las carteras de proyectos.  |
|   Criterios de aceptación  | * Dado que el Docente/Comité quiere listar las distintas carteras de proyectos generadas y cuando se encuentra en la vista de Lista de carteras de proyectos, entonces el sistema debe mostrarle las carteras de proyectos que ha habido durante el uso de la plataforma.
* Dado que el Docente/Comité quiere listar las distintas carteras de proyectos generadas y cuando se encuentra en la vista de Lista de carteras de proyectos y no se obtuvieron resultados, entonces el sistema debe mostrar en la pantalla donde irían los resultados el mensaje “No se encontraron resultados”.
 |

Tareas adicionales back:

* Endpoint para obtener la información de mi grupo. (mi información, información de mi partner, proyecto asignado como fila (si es que tengo asignado)) (DANIEL)
* Agregar cada nuevo endpoint al swagger (DANIEL)
* Completar el SWAGGER para TODOS los ENDPOINTS (incluyendo carga masiva) (PENDIENTE)
* Añadir autenticación por JWT usando PASSPORT (<https://www.passportjs.org/>) a excepción de Login, Registro, Recuperación de contraseña. (PENDIENTE)

Tareas adicionales front: (Albert)

* Pantalla para carga masiva de proyectos. (ENDPOINT LISTO)
* Pantalla de lista de código de usuarios (bloqueados o habilitados, depende del filtro) (por ciclo) (solo códigos) (añadir filtrado por código en front)
* Pantalla para carga masiva de códigos de usuarios habilitados (por ciclo).
* Pantalla para carga masiva de códigos usuarios bloqueados (por ciclo).
* Revisar Login (revisar)
* Pantalla para registrame a mi y a mi partner como grupo. (ENDPOINT LISTO) (OPCIONAL)
* Pantalla para visualizar mi grupo (mi información, información de mi partner, proyecto asignado como fila (si es que tengo asignado)) (OPCIONAL)